# 4. DEFINIÇÃO DA EQUIPE, DIVISÃO DE PAPÉIS E TAREFAS, CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| Integrante | Responsabilidade |
| Denzel Pereira da Silva Lima | Front-end - desenvolvimento da interface do site |
| Wesley De Oliveira Bonifacio | Back-end - lógica de agendamento e autenticação |
| Alex Ribeiro de Souza | Banco de dados - criação e manutenção do banco |
| Heberty Souza Lima | Testes e validação do sistema |
| Fernanda Santos Silva | Formatação ABNT e revisão do documento |
| Levi de Moura Jupi | Integração entre front-end e back-end |
| Leonardo Henrique da Silva Vieira | Design e experiência do usuário (UX/UI) |
| Andrea Gomes Yamakawa | Documentação técnica do sistema |
| Daniel da Silva | Formatação ABNT e bibliografia |

## Cronograma de Atividades (Março a Junho):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | Março | Abril | Maio | Junho |
| Denzel Pereira da Silva Lima | Protótipo da interface | Página inicial | Página de agendamento | Ajustes finais do front-end |
| Wesley De Oliveira Bonifacio | Configuração servidor | API de agendamento | API de login | Integração final |
| Alex Ribeiro de Souza | Modelagem BD | Criação das tabelas | Relacionamentos | Testes e ajustes |
| Heberty Souza Lima | Planejamento de testes | Testes funcionais | Correções de bugs | Testes finais |
| Fernanda Santos Silva | Formatação capa e sumário | Revisão ABNT parcial | Atualização bibliografia | Revisão final |
| Levi de Moura Jupi | Configurar integração | Testar fluxo dados | Ajustes integração | Finalizar integração |
| Leonardo Henrique da Silva Vieira | Estudo de UX | Protótipo visual | Design responsivo | Melhorias UI |
| Andrea Gomes Yamakawa | Esqueleto da documentação | Descrição técnica | Fluxo de sistema | Manual do usuário |
| Daniel da Silva | Sumário e estrutura | Padronização ABNT | Verificação normas | Finalização geral |